ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Błędów

05-620 Błędów

ul. Sadurkowska 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej (SIWZ)

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn:

„Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błędów”

Nr referencyjny: RŻL-II- 271/7/2020

Zatwierdził:
Z upoważnienia Głównego Geodety

Wójt Gminy Błędów

Mirosław Jakubczak

Błędów,  18.12.2020 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Błędów

05-620 Błędów

ul. Sadurkowska 13

e-mail: osrodowiska@bledow.pl  www.bledow.pl

tel. +48  48 /66 80 010, faks +48 48/6680655 i 6680 656

NIP: 797-19-03-240                                                     REGON: 670223528

II. INFORMACJE OGÓLNE

# PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówień (Dz. U. z 2020 r., poz.  1282 t.j.);

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450).

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1575)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, t.j.).

- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2020 r. poz. 1076).

III.INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  Ogłoszenie nr 768488-N-2020 z dnia 2020-12-18 r. , wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bledow.pl

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców – wzór Wykazu podwykonawców, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

- Zgodnie z  art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane,

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Błędów”

1.1.Zakres zamówienia obejmuje  dostawę i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym, (w miejscowościach położonych na terenie gminy Błędów we wsiach: Błędów, Błogosław, Nowy Błędów, Bielany Borzęcin, Bronisławów, Cesinów Las, Dąbrówka Nowa, Głudna, Golianki,  Goliany, Ignaców, Jadwigów, Jakubów, Kacperówka, Kazimierki, Lipie, Machnatka, Machnatka Parcela, Trzylatków Duży, Julianów. Wilków Pierwszy, Wilków Drugi, Wólka Gołoska, Załuski, Zalesie, Ziemięcin) pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego wspomaganego stałym zanurzonym złożem biologicznym, którego stabilizacja następuje w warunkach typowo tlenowych gwarantującym wysoki efekt oczyszczania i dużą odporność na nierównomierność w dopływie ścieków. W celu eliminacji procesów gnilnych dla zmniejszenia ryzyka występowania przykrych zapachów, wymaga się, aby proces oczyszczania ścieków odbywał się bez zastosowania osadnika gnilnego lub komory wstępnej. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych następować będzie  do komór drenażowych.

Wymaga się, aby urządzenia oczyszczalni posiadały pełne raporty (wraz z wszystkimi załącznikami) z przeprowadzonych badań w laboratoriach notyfikowanych przez Komisję Europejską zgodnie z wykazem dostępnym  na stronie: http://ec.europa.eu/ wg procedur określonych w normie PN-EN 12566-3+A2: 2013 dla reprezentatywnego modelu z rodziny urządzeń produkowanych przez producenta (patrz tablica 1 str. 17 normy) w zakresie:

- efektywności oczyszczania dla parametrów - zgodnie z załącznikiem B normy (dla najmniejszego modelu z rodziny) i zawierać informacje według punku B.5. Określenie właściwości podstawowych zgodnie z rozdziałem 5 i 6.3 normy.

- wytrzymałości konstrukcyjnej zbiorników – zgodnie z rozdziałem 6.2.1 i 6.2.2 normy (dla największego modelu z rodziny) ,

- wodoszczelności – zgodnie z załącznikiem A, rozdział 6.4 normy (dla wszystkich modeli z rodziny),

- trwałości materiału, z którego wykonane są zbiorniki POŚ zgodnie z rozdziałem 6.5 normy.

1.2 Procedura poświadczenia zgodności - zgodnie z tablicą ZA.1 w/w normy.

1.3Wymaga się, aby urządzenia oczyszczalni posiadały zgodność wydaną przez producenta na podstawie pełnych raportów z przeprowadzonych badań w laboratoriach notyfikowanych Deklarację Właściwości Użytkowych zgodną z Załącznikiem III i V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. z późn. Zmianami oraz udokumentowane oznakowanie CE.

1.4Wymaga się, aby urządzenia oczyszczalni posiadały (potwierdzoną przez laboratorium notyfikowane, które wykonywało badania zgodnie z Załącznikiem B normy PN-EN 12566-3+A2: 2013, wydaną przez producenta) Dokumentację Techniczno Ruchową (DTR) z przedstawionymi między innymi w jej treści materiałami graficznymi: parametrami wielkościowymi, opisem urządzeń do oczyszczania, z przedstawioną instrukcją montażu oraz instrukcją obsługi i eksploatacji lub oświadczenie producenta urządzeń, że w/w dokumenty są zgodne z dokumentami dostarczonymi wraz z urządzeniami do badania skuteczności oczyszczania zgodnie z procedurami określonymi w pkt B.2.1, B.2.2, B.2.3 załącznika B normy PN-EN 12566-3+A2:2013 (potwierdzając to przez zaparafowanie każdego z załączonych w/w dokumentów).

2. Opis przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków:

- technologia – osad czynny z zanurzonym złożem biologicznym,

- zbiorniki oczyszczalni muszą być wykonane jako monolityczne z żywicy poliestrowej wzmacnianej  włóknem szklanym lub stali nierdzewnej,

- ze względu na występowanie niskich rzędnych wylotów ścieków z gospodarstw, wymaga się aby wytrzymałość korpusu oczyszczalni, umożliwiała bez dodatkowych zabezpieczeń posadowienie bioreaktora na głębokości minimum 1,2 m p.p.t. licząc do rzędnej wlotu rury ścieku surowego, bez konieczności zastosowania przepompowni ścieków surowych –wymóg ten musi być potwierdzony i udokumentowany przez producenta oczyszczalni.

- proces technologiczny oczyszczania ścieków musi odbywać się samoczynnie i w pełni automatycznie. Nie dopuszcza się zarządzania procesem technologicznym poprzez zastosowanie sterowników i zegarów czasowych. Oczyszczalnia nie może również posiadać ręcznej regulacji przepływu ścieków między komorami. Przepływ ścieków w poszczególnych komorach powinien zachodzić samoczynnie, a napowietrzanie ścieków jest procesem ciągłym.

- bioreaktor musi być wyposażony w dwie komory, gdzie I komora napowietrzana z osadem czynnym jest bez dna, umieszczona mimośrodowo i będzie wyposażona w nieruchome złoże biologiczne z tworzywa sztucznego PP (polipropylen). II komora jest osadnikiem wtórnym, którego wielkość pozwoli na zmaksymalizowanie procesu klarowania się oczyszczonych ścieków. Ponadto osadnik wtórny musi być wyposażony w filtr uniemożliwiający wydostanie się poza oczyszczalnię osadu nadmiernego - zaleca się zastosowanie przelewu pilastego.

- zamawiający nie dopuszcza przydomowych oczyszczalni ścieków z osadnikiem gnilnym lub osadnikiem wstępnym,

- proces oczyszczania ścieku musi zachodzić w jednym zbiorniku,

- zbiornik oczyszczalni ścieku musi posiadać gwarancję na min. 10 lat,

- oczyszczalnia może być dodatkowo wyposażona w urządzenie do wybierania osadu bez użycia wozu asenizacyjnego (potwierdzone przez laboratorium notyfikowane badające zgodnie z wymogami normy PN-EN 12566-3+A2:2013),

- ze względu na okresową możliwość wahania poziomów wód gruntowych  oczyszczalnie, muszą  posiadać możliwość zakotwienia do prefabrykowanych elementów betonowych.

- w przypadku braku możliwości dojazdu wozu asenizacyjnego oczyszczalnie powinna mieć możliwość usuwania osadu nadmiernego bez konieczności dojazdu wozu asenizacyjnego. Zaleca się rozwiązanie technologiczne, w którym osad nadmierny, jest usuwany do zawieszonego w górnej części oczyszczalni worka osuszającego lub równoważnego systemu. Osad nadmierny usuwany zgodnie z DTR Producenta nie częściej niż 2 razy do roku.

- producent urządzeń musi spełniać wymogi standardów zarządzania środowiskowego ISO14001:2004, oraz zarządzania jakością ISO9001:2008, potwierdzonej certyfikatami wydanymi przez jednostkę certyfikującą w tym zakresie.

- W związku z występowaniem dwa razy w ciągu dnia dużego jednostkowego zrzutu ścieków do oczyszczalni, które mogą spowodować wymywanie osadu, zachwianie równowagi biologicznej, a także zanieczyszczenie odbiorników ścieków oczyszczonych, wymaga się zastosowanie urządzeń z minimalną wydajnością dobową i godzinową nie mniejszą niż:

Typ 		Min wydajność dobowa 	Min wydajność  godzinowa

Typ A		 0,80m3/d 			0,28 m3/h

Bezwzględnym warunkiem dopuszczającym oczyszczalnię do zastosowania jest

zachowanie minimalnych parametrów przepływów dobowych i godzinowych.

- przyłącze wlotu surowego ścieku DN 110 mm lub DN 160 mm;

- przyłącze wylotu ścieku oczyszczonego DN 110 mm lub 160 mm;

- dyfuzor napowietrzający o średnicy zewnętrznej DN 20 mm;

- pompka membranowa o mocy od 40 W (typ A) , pracująca w trybie ciągłym, montowana w budynku lub skrzynce elektrycznej przy oczyszczalni zabezpieczona przed osobami trzecimi montowanej  na wysokości  min 0,875 cm n.p.t

3.  Równoważność urządzeń

Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące. Podane w opisach nazwy własne mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, zachowania technologii oczyszczania ścieków i wszystkich parametrów technicznych, jakościowych

oczyszczonych ścieków i funkcjonalnych nie gorszych od określonych w dokumentacji projektowej a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych. Udokumentowanie równoważności leży po stronie oferenta.

W szczególności urządzenia równoważne muszą posiadać następujące parametry:

3.1 Zbiornik bioreaktora oczyszczalni jako monolityczny powinien być wykonany z włókna szklanego lub stali kwasoodpornej, co zapewnia odpowiednią trwałość przy zachowaniu warunku minimalnej wytrzymałości na zgniatanie min.45 kN/m2. W celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia Zamawiający wymaga, aby były dołączone do Oferty opisy urządzeń technicznych, schematy, rysunki, instrukcje obsługi stosowanych urządzeń, z których jasno i czytelnie wynikać będzie, iż urządzenia posiadają powyższe wymagania materiałowe oraz spełniają wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowej.

3.2 W celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia Zamawiający wymaga, aby były dołączone do Oferty opisy urządzeń, schematy, rysunki, instrukcje obsługi i montażu proponowanych urządzeń równoważnych, z których jasno i czytelnie wynikać będzie, iż urządzenia posiadają powyższe minimalne przepustowości oraz spełniają wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowej. Powyższe przedstawione przez Wykonawcę dokumenty, powinny być potwierdzone przez Laboratorium Notyfikowane wykonujące badania lub zawierać załączone oświadczenie producenta urządzeń, że w/w dokumenty są zgodne z dokumentami dostarczonymi wraz z urządzeniami do badania skuteczności oczyszczania zgodnie z procedurami określonymi w pkt B.2.1, B.2.2, B.2.3 załącznika B normy PN-EN 12566-3+A2:2013 (potwierdzając to przez zaparafowanie każdego z załączonych w/w dokumentów).

3.3 Technologia pracy - niskoobciążony osad czynny ze stałym zanurzonym złożem biologicznym.

Nie dopuszcza się zmiany technologii pracy przydomowej oczyszczalni ścieków.

3.4 Kompletna oczyszczalnia ścieków musi posiadać zgodność z normą PN-EN 12566-3 +A2 : 2013.

3.5 Badania zgodności z normą PN-EN 12566-3 +A2 : 2013 muszą być wykonane w całości przez laboratorium notyfikowane. Zamawiający nie dopuszcza złożenia raportów z badań, które wykonały inne laboratoria niż notyfikowane.

3.6 Technologia oczyszczania ścieków musi odbywać się w jednym zbiorniku nieposiadającym osadnika wstępnego. Nie dopuszcza się bioreaktorów z osadnikiem wstępnym (osadnikiem gnilnym). Nie dopuszcza się rozwiązań technicznych w oparciu o oczyszczalnię wielozbiornikową. Wymóg wynika z możliwości ograniczonej powierzchni zabudowy na terenie wielu działek.

3.7 Proces technologiczny w bioreaktorze musi zachodzić samoczynnie bez zastosowania ręcznej lub automatycznej regulacji przepływów. Nie dopuszcza się oczyszczalni posiadających sterowniki automatyczne lub ręczne.

3.8 Możliwość posadowienia zbiornika bioreaktora bez dodatkowych zabezpieczeń na głębokości minimum 1,2 m p.p.t. licząc do rzędnej wlotu rury ścieku surowego, bez konieczności zastosowania przepompowni ścieków surowych –wymóg ten musi być potwierdzony i udokumentowany przez producenta oczyszczalni.

3.9 Gwarancja na bioreaktor musi wynosić nie mniej niż 10 lat.

4.Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 71 biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.  Na ogólną liczbę 71 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków składają    się:

- 71 szt. oczyszczalni o przepustowości min. 0,8 m3/d,

- Wykonanie  przyłączy  kanalizacji sanitarnej z budynku

- Wykonanie  pompowni ścieków oczyszczonych – tam gdzie jest to w projekcie

- wykonanie  urządzeń do wprowadzania ścieków oczyszczonych do ziemi (komory chłonne drenażowe na kruszywie)

- zasilanie elektryczne

- rozruch techniczny i technologiczny

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodyzyjnej powykonawczej

- przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników, oraz dla przedstawiciela Zamawiającego – przekazanie instrukcji obsługi i użytkowania, szkolenie musi być przeprowadzone przed przekazaniem przez Wykonawcę dokumentacji końcowej na wykonanie zadania i udokumentowane podpisem użytkownika.

- rozruch techniczny i technologiczny,

- przeprowadzenie prób końcowych i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi

- raport końcowy pozwalający stwierdzić wykonanie inwestycji zgodnie z wymaganiami SIWZ. Raport musi zawierać dokumenty potwierdzające, że ściek oczyszczony uzyskał parametry określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z dnia 15 lipca 2019 roku, poz. 1311).

- Wykonanie badań ścieków  przez laboratorium certyfikowane w zakresie BZT, CHZT, zawiesina dla wybranych 6-ciu oczyszczalni i osiągnięcie  wymaganego efektu ekologicznego zgodnie z  rozporządzeniem wymienionym w punkcie 11

- Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru. Okres gwarancji na sprzęt elektryczny (dmuchawy, pompy, etc.) musi wynosić nie mniej niż okres gwarancji udzielanej przez producenta a zarazem nie krótszy niż 24 miesiące. Dla zbiornika oczyszczalni gwarancja producenta musi wynosić nie mniej niż 10 lat. W okresie gwarancji (60 miesięcy) należy zapewnić obowiązkowy przegląd roczny  każdej oczyszczalni z wpisaniem uwag i zaleceń dla użytkownika do książki serwisowej (bez wywozu osadu nadmiernego) i sporządzenia raportu z tego przeglądu dla Zamawiającego w terminie do 31 maja każdego roku. Koszt wykonania w/w czynności powinien być zawarty w cenie oferty;

5.Zakres robót zawarty  jest w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń oraz sposobu wykonania robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Dokumentacja techniczna, przedmiar oraz STWiOR stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie zapisy zawarte w w/w dokumentach należy uznać jako obowiązujące. Przyjmując dobór materiałów i urządzeń należy przyjmować zapisy STWiOR jako nadrzędne nad dokumentacja techniczną.

6.Kody CPV:

Przedmiot główny:

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Przedmiot dodatkowy:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

7.W sprawach nieuregulowanych w dokumentach  należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych branżowych, przepisów prawa budowlanego dozoru technicznego oraz sztuki inżynierskiej

8.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

9.Materiały użyte do budowy winny spełniać wymagania Polskiej Normy  PN, przenoszących normy europejskie PN-EN. Dla wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy –Aprobatę Techniczną

10.Każdy z oferentów może dokonać wizji miejsca budowy celem sprawdzenia  stanu placu budowy,  warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac. Koszty  wizji miejsca budowy poniesie oferent.

11.Zamawiający zastrzega, że  ilość przydomowych oczyszczalni może ulec zmianie w poszczególnych wsiach nie przekraczając jednak łącznej liczby 71 szt.

12.Zamawiający posiada dokumentację techniczną budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, lokalizację urządzeń wykonaną przez mgr inż. Sławomia Sternę Upr. Bud MAZ/0480/OWOS/06 i mgr inż. Sławomira Kiziewicza Upr. Bud WPB-II-K-8386/RA/148/81  która stanowi załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ, Na podstawie tych dokumentów wykonawca winien  sporządzić kosztorys ofertowy zgodnie z zamieszczonym wzorem.

13.Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi  ustala się  na 1 rok

14.Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania dokumentacji powykonawczej która obejmuje wykonanie kosztorysów powykonawczych dla wybudowanych przydomowych oczyszczalni – kmp. 1, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla wybudowanych 71-szt przydomowych oczyszczalni, wykonanie badań  dla ścieków oczyszczonych wykonane przez akredytowane laboratorium dla wybranych 10-ciu oczyszczalni

15.W przypadku powierzania podwykonawcom części zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez oferenta w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej SIWZ

V.ZATRUDNIENIE OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ

- Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności  kierowanie  robotami budowlanymi;

2.Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać ww. czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę. Wykaz powinien zawierać informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Wykonawca przy sporządzeniu ww. wykazu powinien zapewnić przestrzeganie postanowień prawa, w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Nieprzedłożenie ww. wykazu w ww. terminie będzie skutkować uznaniem przez Zamawiającego, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, z konsekwencjami określonymi w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

3.W przypadku zmiany osób wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu  w terminie 5 dni roboczych od daty zaistnienia zmiany.

4. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust.1.  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- kopii zanonimizowanych zawartych umów o pracę.

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1  czynności

6.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust 3 umowy

7.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA PODSTAWIE art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. polegającego na wykonaniu robót budowlanych w zakresie wykonania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  maksymalnej do 20 szt i do wartości  maksymalnej 270.000 PLN na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu.

VII.  PRZEWIDYWANE ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na podstawie art. 151a ustawy Pzp.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia:    do 29 października 2021 roku

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

- Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej  o ile to wynika z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa warunku

- Sytuacja finansowa i ekonomiczna

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, ze posiada środki finansowe lub zdolność kredytową  w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc  przed upływem terminu składania ofert w wysokości co najmniej 500.000,00  zł

- Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

3.1)  dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające uprawnienia :

- kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń  elektrycznych,

- kierownika  budowy w specjalności  instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

## Przez uprawnienia zamawiający określa uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz. U. 2019r poz. 831) lub odpowiadają im ważne  uprawnienia wydane   na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia  budowlane które zostały wydane  obywatelom Państwa  Europejskiego obszaru gospodarczego oraz konfederacji szwajcarskiej z zaostrzeniem przepisu art. 12 a oraz innych przepisów  ustawy Prawo budowlane  oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach  członkowskich UE

3.2 ) W okresie ostatnich 5-ciu lat  przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  zrealizował minimum jedną robotę budowlaną w zakresie oczyszczania ścieków polegającą na budowie minimum 30 szt. przydomowych oczyszczalni  lub co najmniej jedną oczyszczalnię  socjalno-bytową o przepustowości minimum 50 m3/dobę  i wartości minimum 300 tys. zł  (wzór wykazu w załączeniu).

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie  tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia .

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK  PODSTAW DO WYKLUCZENIA

- Do oferty należy załączyć:

- W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VIII Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

- W zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Powyższe Oświadczenia stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o którym mowa w ust.1 i w ust 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w ust. 1 i w ust. 2

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 punkt 1 ustawy Pzp

Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następującego dokumentu:

- Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową  wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Zaświadczenia przedłożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone według kursu obowiązującego  na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

- Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji  zamówienia publicznego w szczególności  odpowiadających za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień do doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do wykonania  zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 punkt 2 ustawy Pzp

- Deklarację Właściwości Użytkowych zgodną z Załącznikiem III i V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. oraz udokumentowane oznakowanie CE.

- Pełne raporty (wraz z wszystkimi załącznikami) z przeprowadzonych badań w laboratoriach notyfikowanych w UE wg procedur określonych w normie PN-EN 12566-3+A2:2013 dla reprezentatywnego modelu z rodziny urządzeń produkowanych przez producenta (patrz tablica 1 str. 17 normy) w zakresie:

- efektywności oczyszczania dla parametrów - zgodnie z załącznikiem B normy (dla najmniejszego modelu z rodziny) i zawierać informacje według punku B.5. Określenie właściwości podstawowych zgodnie z rozdziałem 5 i 6.3 normy.

- wytrzymałości konstrukcyjnej zbiorników – zgodnie z rozdziałem 6.2.1 i 6.2.2 normy (dla największego modelu z rodziny) ,

- wodoszczelności – zgodnie z załącznikiem A, rozdział 6.4 normy (dla wszystkich modeli z rodziny),

- trwałości materiału, z którego wykonane są zbiorniki POŚ zgodnie z rozdziałem 6.5 normy.

- Procedura poświadczenia zgodności - zgodnie z tablicą ZA.1 normy PN-EN 12566-3+A2:2013

- Dokumentację techniczną proponowanej oczyszczalni ścieków, opisy i rysunki dokumentujące minimalną wytrzymałość na zgniatanie wytrzymałość hydrostatyczną oraz, że zbiornik oczyszczalni może być posadowiony bez obsypki piaskowo cementowej na głębokości, co najmniej 1,2 m. p.p.t. licząc do rzędnej wlotu rury ściekow surowych, potwierdzoną przez laboratorium notyfikowane, które wykonywało badania zgodnie z Załącznikiem B normy PN-EN 12566-3+A2: 2013, wydaną przez producenta  z przedstawionymi między innymi w jej treści materiałami graficznymi: parametrami wielkościowymi, opisem urządzeń do oczyszczania, z przedstawioną instrukcją montażu oraz instrukcją obsługi i eksploatacji lub oświadczenie producenta urządzeń, że w/w dokumenty są zgodne z dokumentami dostarczonymi wraz z urządzeniami do badania skuteczności oczyszczania zgodnie z procedurami określonymi w pkt B.2.1, B.2.2, B.2.3 załącznika B normy PN-EN 12566-3+A2:2013 (potwierdzając to przez zaparafowanie każdego z załączonych w/w dokumentów).

- Oświadczenie jakie ma złożyć każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej zamawiającego wykaz złożonych ofert.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez wezwania Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

- Wykaz dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 punkt 3 ustawy Pzp

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- INNE DOKUMENTY

- Upoważnienie producenta do posługiwania się dokumentami dotyczącymi oferowanych urządzeń (DTR, instrukcja montażu, instrukcja obsługi, itp. oraz protokołów z badań w laboratorium notyfikowanym). Wykonawca, który nie jest producentem oferowanych oczyszczalni ma obowiązek przedłożyć upoważnienie producenta do posługiwania się dokumentami dotyczącymi oferowanych urządzeń

- Wymienione dokumenty należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej przez Wykonawcę. W przypadku dokumentu sporządzonego w innym języku, niż język polski, należy złożyć kopię oryginału i tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego.

- Kartę gwarancyjną przydomowej oczyszczalni ścieków z warunkami gwarancji. Gwarancja musi obejmować okres min. 10 lat.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, o których mowa w części E  punkt 1-3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5 stosuje się odpowiednio.

I. Dokumenty i oświadczenia składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126 z póżn. zmianami ) Ostatnia zmiana  z 16.10.2018 (Dz.U. z 2918 r poz. 1993)

J.. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Zgodnie z art. 10c ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23  listopada 2012r-Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 t.j).

- Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się  Wykonawcy z jego treścią.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem referencyjnym określonym w SIWZ.

- Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Gminy Błędów ul. Sadurkowska 13 05-620 Błędów lub osobiście a także faksem na numer +48 48 668 06 56 lub za pomocą środków komunikacji publicznej na adres: osrodowiska@bledow.pl

przetarg pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów Nr referencyjny: RŻL - II- 271/7/2020

- Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie dla Wykonawców wiążące.

- Zamawiający informuje, że nie planuje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. W przypadku wystąpienia takiej okoliczności Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone pytania 
o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Mieczysława Sitarek faks +48 48 668 06 56; e-mail: osrodowiska@bledow.pl

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza-jeżeli dotyczy.

XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawca składa ofertę w postaci Załącznika nr 3 - Formularz ofertowy wraz z

Kosztorysem ofertowym sporządzonym według poniższego wzoru:

| Lp | Podstawa wyceny | Element robót | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Koszt netto ( kol 5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Razem netto |  |  |  |  |  |
| Kwota podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |  |

Ponadto do oferty  winien załączyć zał. nr 5,6 i 10 oraz dokument wniesienia wadium

- Warunki formalne sporządzenia oferty:

- oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej;

- każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy;

- zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna zaczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania czystych, nie zapisanych stron;

- każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę;

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

- W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty należy dołączyć, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego-  zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

- oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie;

- oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem.

OFERTA NA: „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów” – Nr referencyjny RŻL-II- 271/7/2020 NIE OTWIERAĆ PRZED 07-01-2021r. GODZ. 9:15

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Informacje te należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.

- Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył swoją ofertę na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty może być dokonana poprzez wycofanie złożonej oferty i złożenie nowej lub przez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść złożonej oferty, przy czym to oświadczenie powinno być złożone w taki sam sposób jak oferta, dodatkowo z określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.

XIV. SPOSÓB OCENY OFERT

- Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający na podstawie art. 90 ustawy Pzp zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów  dotyczących wyliczenia ceny.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy (lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy), Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Uwaga - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY

- Termin składania ofert upływa w dniu: 07.01.2021 r. o godz. 09:00

- Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ| należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Błędów, 05-620 Błędów , Budynek 1 pok.nr 1 SEKRETARIAT.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 07.01.2021. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Błędów, ul. Sadurkowska13 - Budynek 1 pok.nr 1

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Otwarcie ofert jest jawne. W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego Zamawiający nie przewiduje otwarcia ofert w obecności oferentów, przeprowadzenie otwarcia ofert odbędzie się  poprzez transmisję online. Link należy pobrać ze strony gminy Błędów http://www.bledow.pl/ zakładka przetargi

- Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca oblicza cenę na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ na podstawie kosztorysu sporządzonego metoda uproszczoną

- Cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.

- Wykonawca określi cenę za całość zamówienia, w złotych polskich (PLN) na podstawie przedmiarów robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacji projektowej ( załączniki do niniejszej SIWZ)

- Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających 
z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. - art.91 ust. 3a ustawy Pzp.

XVII. PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY

        - Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Zamawiający przewiduje następujące zmiany:

1. Zmianie umowy mogą ulegać postanowienia, których nie udało się przewidzieć przed wszczęciem postępowania np.:

- Roboty dodatkowe,

- Zakres prac z uwagi na konieczne zmiany w projekcie,

- Przedłużenie terminu wykonania umowy :

- o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,

- o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych spowodowanych oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca,

- o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót.

2. Zmiana technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,

3. Zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,

4. Zmiana parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,

5. Odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego,

6. Zmiana podwykonawcy robót,

7. Zmiana osób pełniących funkcję kierowników budowy.  W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tę osobę inną spełniającą warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

II. Przewidywane zmiany umowy dotyczące  okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19

- Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 568 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

- poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2;

- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

- okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

3. Każda ze stron umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19  na należyte  wykonanie umowy. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

b) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

c)  zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

5. Jeżeli niniejsza umowa zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z pkt. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

6. postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, Wykonawca przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

7.   Wykonawca po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, uzgadnia odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności może zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.

XVIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

- Cena – 60%

- Doświadczenie kierownika budowy w branży sanitarnej – 20%

- Doświadczenie kierownika budowy w branży elektrycznej – 20%

  - Ocena punktowa zostanie ustalona w następujący sposób:

·Kryterium 1: koszt całkowity: C= (cena najniższej oferty / cena oferty ocenianej) x 60

·Kryterium 2: doświadczenie kierownika budowy w branży sanitarnej (KS)  Doświadczenie kierownika budowy w branży sanitarnej punktowane:

przedział  min. 0 - 2 lata : 0 pkt,

przedział  min. 3 - 4 lata:  5 pkt,

przedział min.  5 - 6 lat : 10 pkt,

przedział  min. 7- 8  lat : 15 pkt,

przedział min. 9-10 lat  i więcej :20 pkt

Kryterium 3: doświadczenie kierownika budowy w branży elektrycznej (KE)  Doświadczenie kierownika budowy w branży elektrycznej punktowane:

przedział  min. 0 - 2 lata : 0 pkt,

przedział  min. 3 - 4 lata:  5 pkt,

przedział min.  5 - 6 lat : 10 pkt,

przedział  min. 7- 8  lat : 15 pkt,

przedział min. 9-10 lat  i więcej :20 pkt

SUMA PUNKTÓW = C  + KS +KE

3.Przez ,,cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia

4. Przez ,, doświadczenie kierownika budowy w branży sanitarnej lub elektrycznej” rozumie się okres  kierowania robotami na stanowisku kierownika budowy na podstawie posiadanych uprawnień.

5.Wykonawca ma wliczyć w cenę oferty wszelkie koszty, jakie Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.

6.Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą sumę punktów.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego, wymogami SIWZ i zapisami określonymi w Załączniku nr 1  do SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

- Nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONASTWO KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZENIEŃ LUB SPRZECIWU ORAZ PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI  WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych podwykonawcom na następujących zasadach:

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy aby przed zawarciem umowy o podwykonawstwo przedstawiony został projekt umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany do akceptacji.  Dodatkowo podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń  do projektu umowy lub jej zmiany której  przedmiotem  są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań  określonych  w siwz,

- gdy przewiduje  termin zapłaty  wynagrodzenia   dłuższy niż 30 dni

3)  Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo  musi spełniać poniższe uwarunkowania:

a) umowa pomiędzy wybranym wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga formy pisemnej o charakterze odpłatnym, stanowiące cześć zamówienia

b) integralną częścią umowy pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą jest część dokumentacji projektowej określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

c) wartość umowy  o podwykonawstwo nie może być wyższa  niż kwota podana w ofercie  za daną cześć zamówienia,

d) terminy zapłaty należności dla podwykonawcy lub kolejnego podwykonawcy nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty dostarczenia faktury wykonawcy lub podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,

e) umowa zawarta pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót,

f) umowa zawarta pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót,

g) umowa zawarta pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi określać okoliczności i warunki przewidywanych zmian do treści zawartej umowy,

h) umowa zawarta pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać numery rachunków bankowych, na które będą  przekazywane płatności

4) Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń do projektu umowy, uważać się będzie za jego zaakceptowanie.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz każdej zmiany do umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia umowy  zgłasza  pisemny sprzeciw  do umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, której  przedmiotem  są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań  określonych  w siwz,

- gdy przewiduje  termin zapłaty  wynagrodzenia   dłuższy niż określony w podpunkcie 3d)

7)Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto niniejszej umowy. Obowiązek przedkładania umów o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub usługi nie dotyczy umów o wartości do 20 000,00 zł, których przedmiotem są:

- usługi z zakresu badań i pomiarów,

- transport materiałów budowlanych,

- wynajem sprzętu,

- zakup mediów.

Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż                   20 000 zł.

8)W przypadku, o którym mowa  w punkcie 6, jeżeli termin  zapłaty  wynagrodzenia  jest dłuższy  niż określone w punkcie  3 d) zamawiający  informuje  o tym  wykonawcę  i wzywa  go do doprowadzenia  do zmiany tej  umowy pod rygorem  wystąpienia  o zapłatę   kary umownej.

9)	Wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za roboty zlecone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10)	Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec Zamawiającego  za  podwykonawców,  jak  za działania lub zaniechania własne. W szczególności opóźnienie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów umownych.

11) Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za wady,  aby  nie  był  on  krótszy  od  okresu  odpowiedzialności  za  wady  Wykonawcy  wobec Zamawiającego.

12)	W  przypadku  wykonywania  prac  przez  podwykonawcę,  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu wraz  z  fakturą  oświadczenie  Wykonawcy,  iż  roboty  zlecone  podwykonawcy  zostały  wykonane należycie,  oświadczenie  podwykonawcy  o  otrzymaniu  całego  należnego  wynagrodzenia  za wykonane prace, lub  zlecenie dokonania przelewu  wierzytelności przysługującej Wykonawcy  na rzecz  podwykonawcy  na  kwotę  odpowiadającą  wynagrodzeniu  podwykonawcy,  w  formie pisemnej.  W przypadku  nie  przedłożenia  oświadczenia  lub  zlecenia  przelewu  wierzytelności,  o których  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  Zamawiający  wstrzyma  zapłatę  należności  wynikającej  z faktury do czasu przedłożenia oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim.

13) Jeżeli Zamawiający jako dłużnik solidarny, zgodnie z art. 6471 KC, zapłaci  podwykonawcy wynagrodzenie  za  wykonane  roboty  objęte  przedmiotem  umowy, Wykonawca  zobowiązany  jest zwrócić  Zamawiającemu  całość  spełnionego  na  rzecz  podwykonawcy  świadczenia,  a Zamawiający  ma  prawo  do  potrącenia  z  wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy  kwoty wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy.”

XXI. STANDARDY JAKOŚCIOWE O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2 A

Nie zastosowano

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 tys. zł. (  piętnascie tysięcy złotych) zł  w terminie do  7 stycznia   2021 do godz. 9.00

- Wadium może być wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy nr  91 9128 0002 2004 4000 3878 0004 w Banku Spółdzielczym Grójec o/Błędów z dopiskiem  wadium do przetargu nr RŻL-II-271/7/2020 na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów” lub wniesione w poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

- Dokument potwierdzający wpłatę musi być dołączony do oferty.

XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny umowy /wartości robót.

2.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a.	pieniądzu;

b.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c.	gwarancjach bankowych;

d.	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e.	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

4.	Wykonawca najpóźniej w  dniu podpisania umowy wnosi 100% ustalonej w ust.1 kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.	W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz musi być ono wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości czyli w kwocie stanowiącej równowartość 5% ceny ofertowej i terminie ważności.

6.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 zwrócone zostanie na następujących zasadach:

- 70 % całości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych (po odbiorze końcowym i usunięciu ewentualnych usterek i niedoróbek),

- pozostałe 30 % w terminie 15-stu dni po upływie okresu rękojmi (po odbiorze  ostatecznym i usunięciu ewentualnych usterek i niedoróbek),

7. Kwoty zabezpieczenia podlegające zwrotowi ulegają procentowemu zmniejszeniu przy zwrocie z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymanie terminu realizacji umowy lub nakładów poniesionych na usunięcie wad jeżeli nie dokonał tego Wykonawca robót.

8. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia równowartości kwoty zabezpieczenia z faktur za wykonane roboty.

9. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, nie podlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancja/poręczenia powinny zawierać oprócz elementów właściwych dla każdej firmy, określonych przepisami prawa : nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy, nazwę postępowania przetargowego, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady),

10. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający nie uzna dokumentów które nie spełniają wymogów o których mowa w punkcie 9 lub nakładają na Zamawiającego obowiązek potwierdzenia w banku prowadzącym rachunek Zamawiającego, autentyczności podpisów osób uprawnionych do złożenia wezwania lub poświadczenia notarialnie,

11. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia właściwym sądem do rozstrzygania sporów należy wskazać sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

      - określenia warunków udziału w postępowaniu;

      - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

      - odrzucenia oferty odwołującego;

      - opisu przedmiotu zamówienia;

      - wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.

- Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

- Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

- Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznikami do SIWZ są:

| Załączniki nr 1 | Istotne postanowienia umowy |
| --- | --- |
| Załączniki nr 2 | Przedmiary robót i kosztorysy ofertowe |
| Załączniki nr 3 | Formularz ofertowy |
| Załącznik nr 4 | Wykaz podwykonawców |
| Załącznik nr 5 | Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia |
| Załącznik nr 6 | Oświadczenie o niepodleganiu z wykluczenia |
| Załącznik nr 7 | Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej |
| Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10. Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 13 | Wzór wykazu wykonanych robót Wykaz osób Oświadczenie dot. RODO Lokalizacje oczyszczalni STWIOR Dokumentacja techniczna |