Ogłoszenia powiązane:

|  |
| --- |
| [Ogłoszenie nr 71169-2017 z dnia 21-04-2017](https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=26d303be-d976-4e1b-bfc0-2432d327555a&path=2017%5c04%5c20170421%5c71169_2017.html) - Błędów  1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lipie. Założeniem przebudowy istniejącej SUW jest zmiana technologii uzdatniania surowej wody na drugi st...  Termin składania ofert/wniosków: 09-05-2017 |
|  |

Ogłoszenie nr 77916 - 2017 z dnia 2017-05-02 r.

Błędów:   
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:**71169  
**Data:** 21/04/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Błędowie, Krajowy numer identyfikacyjny 000536255, ul. ul. Sadurkowska  13, 05-620   Błędów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 6680656, e-mail osrodowiska@bledow.pl, faks 48 6680655.   
Adres strony internetowej (url): ww.bledow.pl  
Adres profilu nabywcy:   
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**  
**Numer sekcji:**IV  
**Punkt:** 5

**W ogłoszeniu jest:** Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy Zamawiający przewiduje następujące zmiany: 1. Zmianie umowy mogą ulegać postanowienia, których nie udało się przewidzieć przed wszczęciem postępowania np.: a)Roboty dodatkowe, b)Zakres prac z uwagi na konieczne zmiany w projekcie, c)Przedłużenie terminu wykonania umowy : - o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, - o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych spowodowanych oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca, - o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, - w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót. 2. Zmiana technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 3. Zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 4. Zmiana parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 5. Odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego, 7. Zmiana podwykonawcy robót, 8. Zmiana osób pełniących funkcję kierowników budowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tę osobę inną spełniającą warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia   
**W ogłoszeniu powinno być:** Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy Zamawiający przewiduje następujące zmiany: 1. Zmianie umowy mogą ulegać postanowienia, których nie udało się przewidzieć przed wszczęciem postępowania np.: a)Roboty dodatkowe, b)Zakres prac z uwagi na konieczne zmiany w projekcie, c)Przedłużenie terminu wykonania umowy : - o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, - o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych spowodowanych oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca, - o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, - w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót. 2. Zmiana technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 3. Zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 4. Zmiana parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 5. Odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego, 7. Zmiana podwykonawcy robót, 8. Zmiana osób pełniących funkcję kierowników budowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tę osobę inną spełniającą warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany Umowy będą mogły nastąpi również w następujących przypadkach: 1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 2) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, 4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.